### Mansy Théo

# Epreuve intégrée : avancement planning

* Du 03 avril au 09 avril
  + ~~Elaboration du cahier des charges fonctionnel~~
  + ~~Elaboration du cahier des charges technique~~
* Du 10 avril au 16 avril
  + ~~Elaboration du diagramme des use case high level~~
  + ~~Elaboration du modèle conceptuel de données~~
  + ~~Elaboration du modèle physique des données~~
  + Elaboration du diagramme de Pert
  + ~~Elaboration du diagramme de Gantt~~
* Du 17 avril au 30 avril
  + ~~Estimation de la budgétisation~~
  + ~~Apprentissage des technologies utilisées~~
* Du 01 mai au 07 mai
  + ~~Mise en place de la base de données~~
  + ~~Mise en place du template du frontend~~
  + ~~Mise en place du backend de l’API~~
  + ~~Mise en place du docker~~
* Du 08 mai au 14 mai
  + ~~Analyse du use case visiteur~~
  + ~~Développement frontend et backend du use case visiteur~~
  + ~~Testing du use case visiteur~~
* Du 15 mai au 28 mai
  + Analyse du use case utilisateur EN COURS
  + Développement frontend et backend du use case utilisateur EN COURS
  + Testing du use case utilisateur EN COURS
* Du 29 mai au 11 juin
  + Analyse du use case joueur
  + Développement frontend et backend du use case joueur
  + Testing du use case joueur
* Du 12 juin au 25 juin
  + Analyse du use case chef d’équipe
  + Développement frontend et backend du use case chef d’équipe
  + Testing du use case chef d’équipe
* Du 26 juin au 09 juillet
  + Analyse du use case administrateur
  + Développement du use case administrateur
  + Testing du use case administrateur
* Du 10 juillet au 23 juillet
  + Analyse du use case streamer
  + Développement du use case streamer
  + Testing du use case streamer
* Du 24 juillet au 06 août
  + Analyse du use case community manager
  + Développement du use case community manager
  + Testing du use case community manager
* Du 07 août au 13 août
  + Dernières finitions
* Du 14 août au 20 août
  + Déploiement en production
  + Correctifs de bugs remontés par le client
* Du 21 août au 31 août
  + Analyse du bot Discord
  + Développement du bot Discord
  + Testing du bot Discord